UPA do Tênis - Sapataria Alves

Documento Técnico - Fase 11

Usabilidade, Navegação, Máscaras, Sanitização e CRUDs Seguros

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Projeto | UPA do Tênis - Sapataria Alves |
| Fase | Fase 11 |
| Tipo de documento | Documento técnico para validação e base de conhecimento |
| Data | 04/07/2026 |
| Status recomendado | Pendente de auditoria técnica, testes automatizados, build e homologação manual |

# 1. Objetivo

Registrar tecnicamente a Fase 11 do MVP, consolidando o escopo de usabilidade, navegação, máscaras, sanitização, CRUDs seguros e validações necessárias antes de considerar a fase concluída. O documento também orienta a auditoria, os testes e a homologação funcional antes de commit ou avanço para nova fase.

# 2. Diagnóstico

A Fase 11 melhora a operação diária do sistema, mas toca módulos sensíveis como clientes, ordens de serviço, serviços, insumos, dashboard, relatórios e caixa. Por esse motivo, a entrega deve ser avaliada não apenas pela interface, mas também pela integridade dos dados persistidos e pela preservação das regras financeiras já validadas.

| Bloco | Descrição | Risco principal |
| --- | --- | --- |
| Usabilidade e formulários | Máscaras, sanitização, validação de campos e tratamento de erro. | Persistir dados mascarados ou criar loop de validação. |
| Navegação | Substituição do menu superior por sidebar responsiva. | Deixar rotas inacessíveis ou quebrar experiência em telas menores. |
| CRUDs seguros | Edição e exclusão controlada de entidades operacionais. | Excluir registros com vínculo histórico, financeiro ou de estoque. |
| Dashboard, relatórios e caixa | Consulta de métricas e filtros operacionais/financeiros. | Gerar divergência em saldo, pagamentos ou relatórios financeiros. |

# 3. Escopo incluído

Implementação ou revisão de máscaras visuais para telefone, moeda e demais campos aplicáveis.

Sanitização de dados antes da persistência, com validação também no backend.

Ajustes em schemas de validação, incluindo transforms quando aplicável.

Substituição da navegação superior por sidebar moderna e responsiva.

CRUDs com edição e exclusão segura para entidades principais.

Busca de clientes por telefone com ou sem máscara.

Tratamento adequado de valores monetários como números decimais, não strings formatadas.

Validação de fluxos de OS, clientes, serviços, insumos, dashboard, relatórios e caixa.

# 4. Escopo excluído

Criação de nova fase funcional antes da homologação da Fase 11.

Refatoração ampla de arquitetura sem justificativa técnica.

Alteração de regras financeiras, saldo, caixa ou pagamentos sem auditoria específica.

Exclusão física de OS, pagamentos, movimentações financeiras ou registros com vínculo histórico.

Alteração de schema Prisma sem necessidade comprovada.

Implementação de permissões, exportações avançadas ou integrações externas fora do escopo aprovado.

# 5. Regras técnicas obrigatórias

| Tema | Regra |
| --- | --- |
| Máscaras | Devem ser prioritariamente visuais. O dado persistido deve estar limpo quando a regra do banco exigir isso. |
| Sanitização | Deve ocorrer no frontend e ser validada novamente no backend. |
| Campos monetários | Devem ser persistidos como decimal/número, nunca como texto formatado em real. |
| Exclusão | Registros com vínculo histórico devem ser bloqueados, cancelados, estornados ou inativados conforme o caso. |
| Caixa e pagamentos | Nenhum cálculo homologado deve ser alterado sem teste e justificativa técnica. |
| Schema | Alterações no banco só devem ocorrer quando inevitáveis e devem ser documentadas. |

# 6. Áreas críticas

As áreas abaixo exigem atenção reforçada durante a validação:

Controle de caixa: abertura, entradas, saídas, saldo e fechamento.

Pagamentos de ordens de serviço.

Relatórios financeiros e métricas derivadas.

Movimentações de estoque e insumos.

Exclusões, cancelamentos, estornos e inativações.

# 7. Arquivos e módulos prováveis

A validação deve verificar os arquivos realmente alterados no repositório. Com base no escopo da fase, os módulos prováveis são:

src/components/app-shell.tsx
src/components/*Sidebar*.tsx
src/components/*MaskedInput*.tsx
src/components/*MoneyInput*.tsx
src/lib/formatters.ts
src/lib/sanitizers.ts
src/lib/validators.ts
src/lib/*schema*.ts
src/app/clientes/**
src/app/ordens-servico/**
src/app/servicos/**
src/app/insumos/**
src/app/caixa/**
src/app/dashboard/**
src/app/relatorios/**
src/app/api/**/route.ts
prisma/schema.prisma

# 8. Critérios de aceite

| Categoria | Critérios |
| --- | --- |
| Usabilidade | Máscaras funcionam, mensagens são claras, não há loop de validação e telas possuem loading/erro/estado vazio quando aplicável. |
| Sanitização | Telefone, documentos e moeda são limpos/normalizados antes de salvar e revalidados no backend. |
| Navegação | Sidebar funciona em desktop e telas menores, com rota ativa e sem páginas inacessíveis. |
| CRUDs | Edição funciona e exclusão segura impede remoção indevida de registros vinculados. |
| OS e serviços | Campos obrigatórios são respeitados, valores monetários não quebram validações e regras homologadas são preservadas. |
| Caixa e financeiro | Não há divergência em saldo, pagamentos, relatórios ou métricas financeiras. |
| Qualidade técnica | lint, testes e build executados com sucesso. |

# 9. Testes recomendados

## 9.1 Testes automatizados

Sanitização e formatação de telefone.

Conversão de moeda para decimal.

Validação de campos obrigatórios com máscara aplicada.

Busca de cliente por telefone com e sem máscara.

Bloqueio de exclusão quando houver vínculo com OS, estoque, pagamento ou caixa.

Rotas DELETE seguras.

Regressão em clientes, OS, serviços, insumos, relatórios, dashboard e caixa.

## 9.2 Comandos obrigatórios

npm run lint
npm run test
npm run build

# 10. Roteiro de homologação manual

Cadastrar cliente com telefone mascarado e verificar persistência/visualização.

Buscar cliente por telefone com máscara e sem máscara.

Editar cliente e confirmar que não ocorre loop de validação.

Criar, editar e listar serviços com valores monetários.

Criar ou editar OS e validar campos obrigatórios com máscara.

Tentar excluir cliente, serviço ou insumo sem vínculo.

Tentar excluir cliente, serviço ou insumo com vínculo histórico.

Navegar por todos os menus da sidebar em desktop.

Validar sidebar em tela menor ou modo responsivo.

Abrir dashboard e relatórios, validando carregamento e estados vazios.

Abrir caixa e confirmar que saldos, pagamentos e métricas não foram impactados.

# 11. Riscos e pendências de validação

| Risco | Tratamento recomendado |
| --- | --- |
| Loop de validação em campos preenchidos | Testar formulários com valores mascarados e sanitizados antes de salvar. |
| Dado salvo com máscara indevida | Inspecionar payloads, schemas e dados persistidos. |
| Exclusão física indevida | Testar rotas DELETE com registros vinculados. |
| Quebra de navegação | Homologar todos os links da sidebar e responsividade. |
| Impacto financeiro involuntário | Comparar caixa, pagamentos e relatórios antes/depois da fase. |

# 12. Próximo passo obrigatório

O próximo passo recomendado não é iniciar nova funcionalidade. A ação correta é executar uma auditoria técnica e uma homologação guiada da Fase 11. Somente após lint, testes, build e validação manual aprovados a fase deve ser considerada apta para commit ou avanço.

# 13. Prompt recomendado para a próxima execução

O prompt completo foi disponibilizado também em arquivo Markdown separado. Para referência, o objetivo do próximo prompt é:

auditar tecnicamente a Fase 11;

executar lint, testes e build;

homologar manualmente os fluxos impactados;

gerar relatório técnico e relatório de homologação;

decidir se a fase está aprovada para commit, aprovada com ressalvas ou reprovada.

# 14. Decisão técnica recomendada

Status recomendado: não avançar para nova fase até concluir a validação técnica e a homologação funcional da Fase 11.

# Apêndice A - Prompt completo

# Próximo Prompt — Auditoria Técnica e Homologação da Fase 11

## Contexto

Estamos no projeto **UPA do Tênis - Sapataria Alves**, sistema web para gestão operacional de sapataria. A Fase 11 tratou de usabilidade, navegação, máscaras, sanitização, CRUDs e ajustes operacionais em clientes, ordens de serviço, serviços, insumos, relatórios, dashboard e caixa.

Antes de avançar para qualquer nova fase ou melhoria, execute uma auditoria técnica e funcional completa da Fase 11. Não considere a fase concluída apenas pela implementação do código.

## Objetivo

Validar se a Fase 11 foi implementada com segurança, sem regressões e sem impacto indevido em regras já homologadas, especialmente em áreas críticas como caixa, pagamentos, saldo, ordens de serviço, estoque, insumos e relatórios financeiros.

## Restrições obrigatórias

Não implementar novas funcionalidades neste prompt, salvo correções pequenas e necessárias para concluir a Fase 11.

Não alterar regras financeiras homologadas sem apontar impacto, risco e justificativa.

Não alterar schema do banco sem necessidade real e sem documentar o motivo.

Não excluir fisicamente registros com vínculo histórico, financeiro, estoque ou OS.

Não considerar a fase aprovada se lint, testes ou build falharem.

Não recomendar commit enquanto houver pendências críticas ou homologação manual pendente.

## Tarefas de auditoria técnica

1. Revisar o estado do repositório com `git status` e `git diff --stat`.

2. Identificar todos os arquivos alterados na Fase 11.

3. Confirmar se as alterações ficaram limitadas ao escopo de usabilidade, navegação, máscaras, sanitização e CRUDs seguros.

4. Revisar se os sanitizadores removem máscaras antes da persistência.

5. Revisar se os schemas Zod aplicam validação e transformação corretamente.

6. Validar se telefone, moeda e demais campos mascarados não são salvos em formato sujo.

7. Confirmar se a sidebar substituiu a navegação anterior sem quebrar rotas.

8. Revisar as rotas `DELETE` criadas ou alteradas e confirmar se respeitam vínculo histórico.

9. Confirmar que clientes, serviços, insumos, OS, pagamentos e caixa não podem ser apagados indevidamente quando possuem vínculos.

10. Validar se houve alteração no `schema.prisma`. Se houve, explicar motivo, impacto e comandos executados.

11. Revisar se houve impacto em caixa, pagamentos, saldo, relatórios financeiros ou movimentações.

## Tarefas de validação técnica

Execute obrigatoriamente:

npm run lint

npm run test

npm run build

Se houver testes específicos para sanitização, exclusão segura, clientes, ordens de serviço, serviços, caixa ou relatórios, execute também os testes direcionados com `npx vitest run`.

## Roteiro de homologação manual

Valide manualmente os seguintes fluxos:

1. Cadastrar cliente com telefone mascarado.

2. Confirmar se o telefone é exibido formatado, mas persistido sanitizado quando aplicável.

3. Buscar cliente por telefone com máscara.

4. Buscar cliente por telefone sem máscara.

5. Editar cliente e salvar sem loop de validação.

6. Tentar excluir cliente sem vínculo.

7. Tentar excluir cliente com OS vinculada.

8. Criar ou editar serviço e validar valores monetários.

9. Tentar excluir serviço sem vínculo.

10. Tentar excluir serviço usado em OS.

11. Criar ou editar OS, validando campos obrigatórios.

12. Confirmar que máscaras não causam validação falsa de campo obrigatório.

13. Validar navegação por todos os itens da sidebar.

14. Validar responsividade da sidebar em tela menor.

15. Abrir dashboard e confirmar que métricas carregam sem erro.

16. Abrir relatórios e validar filtros existentes.

17. Abrir caixa e confirmar que nenhuma regra financeira foi alterada indevidamente.

## Critérios de aceite

A Fase 11 só pode ser considerada aprovada se:

lint passar;

testes passarem;

build passar;

não houver regressão em cadastro, edição e listagem;

não houver loop de validação em campos preenchidos;

máscaras funcionarem apenas como apresentação;

sanitização ocorrer antes da persistência;

exclusão segura impedir remoção de registros vinculados;

sidebar funcionar em desktop e telas menores;

caixa, pagamentos, saldo e relatórios financeiros continuarem consistentes;

houver relatório técnico final e relatório de homologação com evidências.

## Entrega esperada

Ao final, gere dois documentos em Markdown:

1. `RELATORIO_TECNICO_VALIDACAO_FASE_11.md`, contendo:

- resumo da auditoria;

- arquivos alterados;

- análise por módulo;

- impacto em áreas críticas;

- resultado de lint, testes e build;

- riscos remanescentes;

- pendências;

- recomendação objetiva sobre aprovar ou não a fase.

2. `RELATORIO_HOMOLOGACAO_FASE_11.md`, contendo:

- roteiro executado;

- cenários aprovados;

- cenários com falha;

- evidências esperadas;

- decisão final de homologação;

- recomendação sobre commit ou correção antes do commit.

## Decisão final obrigatória

No final da execução, informe claramente uma das opções:

**Aprovado para commit**;

**Aprovado com ressalvas**;

**Reprovado: corrigir pendências antes do commit**.