# Documento Técnico — Fase 9

## Usabilidade Operacional e Refinamento de Fluxos

Projeto: UPA do Tênis — Sapataria Alves
Fase: 9
Tema: Usabilidade, navegação, mensagens, atalhos, filtros, consistência visual e redução de cliques
Status: Planejamento técnico para implementação

## 1. Objetivo da Fase 9

A Fase 9 tem como objetivo melhorar a experiência operacional do sistema, tornando os fluxos do dia a dia mais rápidos, claros e consistentes para o usuário final da sapataria.

Após a consolidação das fases anteriores, que estruturaram os módulos principais de Ordem de Serviço, financeiro, estoque, dashboard e relatórios, esta fase não deve priorizar novas regras de negócio complexas. O foco principal deve ser o refinamento da usabilidade dos fluxos já existentes.

A meta é reduzir atritos operacionais, diminuir a quantidade de cliques necessários para executar tarefas recorrentes, padronizar mensagens do sistema, melhorar filtros e buscas, revisar a consistência visual das telas e facilitar a navegação entre módulos relacionados.

## 2. Escopo da Fase

A Fase 9 deve atuar sobre os módulos já existentes, especialmente:

- Dashboard principal;

- Ordens de Serviço;

- Clientes;

- Produtos, serviços e insumos;

- Movimentações de estoque;

- Relatórios financeiros e de estoque;

- Telas de cadastro e edição;

- Listagens operacionais;

- Mensagens de validação, sucesso, erro e confirmação.

Esta fase deve ser tratada como uma etapa de polimento operacional, com foco em produtividade, clareza e previsibilidade.

## 3. Diretrizes Técnicas

A implementação deve respeitar a arquitetura já existente do projeto.

Não devem ser feitas alterações estruturais desnecessárias no banco de dados, nem reescritas amplas de módulos que já estejam funcionando corretamente.

Sempre que possível, as melhorias devem ser aplicadas na camada de interface e experiência do usuário, sem duplicar regra de negócio no frontend.

As regras sensíveis já implementadas em serviços, APIs e validações de backend devem continuar sendo a fonte de verdade do sistema.

## 4. Objetivos Funcionais

### 4.1 Melhorar a navegação geral

A navegação entre telas deve ser revisada para reduzir esforço do usuário.

Devem ser avaliados pontos como:

- Clareza do menu principal;

- Agrupamento lógico dos módulos;

- Facilidade para retornar à tela anterior;

- Acesso rápido aos detalhes de uma Ordem de Serviço;

- Acesso rápido ao cliente vinculado a uma OS;

- Links contextuais entre OS, pagamentos, movimentações e relatórios;

- Destaque visual da página atual;

- Breadcrumbs ou títulos claros nas telas internas.

A navegação deve deixar evidente onde o usuário está, de onde veio e qual ação pode executar em seguida.

### 4.2 Reduzir cliques em fluxos recorrentes

Devem ser identificados fluxos operacionais de uso frequente e reduzida a quantidade de etapas necessárias para concluí-los.

Fluxos prioritários:

- Criar nova Ordem de Serviço;

- Localizar uma OS em andamento;

- Alterar status de uma OS;

- Registrar pagamento;

- Consultar saldo ou situação financeira de uma OS;

- Consultar estoque baixo;

- Registrar movimentação de insumo;

- Acessar relatórios filtrados;

- Voltar do detalhe para a listagem mantendo contexto.

Sempre que fizer sentido, ações recorrentes devem estar disponíveis diretamente na listagem ou no detalhe da entidade, evitando navegação excessiva.

### 4.3 Melhorar filtros e buscas

As telas de listagem devem possuir filtros úteis, objetivos e consistentes.

Filtros recomendados para Ordens de Serviço:

- Status da OS;

- Cliente;

- Período de abertura;

- Período de entrega prevista;

- Situação financeira;

- Busca por número da OS;

- Busca por nome do cliente;

- Busca por telefone, quando aplicável.

Filtros recomendados para estoque:

- Insumos com estoque baixo;

- Insumos sem estoque;

- Categoria;

- Tipo de movimentação;

- Período da movimentação.

Filtros recomendados para relatórios:

- Período inicial e final;

- Status;

- Tipo de movimentação;

- Situação financeira;

- Agrupamento por cliente, OS ou período, quando aplicável.

Os filtros devem ter comportamento previsível e preservar os parâmetros na URL sempre que possível, facilitando atualização da página, compartilhamento interno e retorno ao estado anterior.

### 4.4 Padronizar mensagens do sistema

As mensagens exibidas ao usuário devem ser claras, consistentes e orientadas à ação.

Tipos de mensagens que devem ser revisados:

- Mensagens de sucesso;

- Mensagens de erro;

- Mensagens de validação;

- Mensagens de confirmação;

- Estados vazios;

- Alertas operacionais;

- Mensagens de carregamento.

Exemplos de melhoria:

Mensagem inadequada:

Erro ao salvar.

Mensagem recomendada:

Não foi possível salvar a Ordem de Serviço. Verifique os campos obrigatórios e tente novamente.

Mensagem inadequada:

Campo obrigatório.

Mensagem recomendada:

Informe o nome do cliente antes de continuar.

Mensagem inadequada:

Nenhum dado encontrado.

Mensagem recomendada:

Nenhuma Ordem de Serviço foi encontrada para os filtros selecionados.

As mensagens devem evitar termos técnicos desnecessários e indicar claramente o que o usuário pode fazer.

### 4.5 Criar atalhos operacionais

Devem ser adicionados atalhos visuais para ações comuns.

Atalhos recomendados:

- Nova Ordem de Serviço;

- Novo Cliente;

- Registrar Pagamento;

- Registrar Movimentação de Estoque;

- Ver OS em andamento;

- Ver OS atrasadas;

- Ver estoque baixo;

- Acessar relatório financeiro;

- Acessar relatório de estoque.

Esses atalhos podem aparecer no dashboard, nas listagens ou em menus contextuais.

O objetivo é permitir que o usuário execute ações importantes sem precisar navegar por múltiplas telas.

### 4.6 Melhorar consistência visual

As telas devem seguir uma identidade visual uniforme.

Devem ser padronizados:

- Títulos de página;

- Botões principais e secundários;

- Cores de status;

- Tabelas;

- Cards;

- Espaçamentos;

- Campos de formulário;

- Estados de loading;

- Estados vazios;

- Alertas;

- Badges;

- Modal de confirmação, quando existir;

- Layout de listagens e detalhes.

A consistência visual deve ajudar o usuário a reconhecer padrões. A mesma ação deve parecer igual em diferentes telas.

Exemplo:

- Botão de ação principal: sempre com destaque visual semelhante;

- Ação destrutiva: sempre com cor e confirmação adequadas;

- Status de OS: sempre representado com o mesmo texto, cor e formato;

- Valores financeiros: sempre formatados em moeda brasileira;

- Datas: sempre apresentadas em formato brasileiro.

## 5. Melhorias Prioritárias por Tela

### 5.1 Dashboard

O dashboard deve funcionar como uma central operacional.

Melhorias recomendadas:

- Adicionar atalhos rápidos para ações principais;

- Exibir cards clicáveis com filtros aplicados;

- Permitir acesso direto a OS em andamento;

- Permitir acesso direto a OS atrasadas;

- Permitir acesso direto a alertas de estoque;

- Melhorar hierarquia visual dos indicadores;

- Destacar alertas que exigem ação;

- Evitar excesso de informações sem utilidade operacional imediata.

O dashboard deve responder à pergunta:

“O que eu preciso fazer agora?”

### 5.2 Listagem de Ordens de Serviço

A listagem de OS deve ser otimizada para consulta e ação rápida.

Melhorias recomendadas:

- Filtros por status, cliente, período e situação financeira;

- Busca textual por cliente ou número da OS;

- Botão claro para criar nova OS;

- Ações rápidas por linha;

- Destaque para OS atrasadas;

- Exibição clara do status atual;

- Exibição da situação financeira;

- Link direto para detalhe da OS;

- Preservação dos filtros ao voltar do detalhe.

### 5.3 Detalhe da Ordem de Serviço

A tela de detalhe da OS deve concentrar as principais ações operacionais.

Melhorias recomendadas:

- Organizar informações em blocos claros;

- Exibir resumo da OS no topo;

- Exibir cliente, status, prazo, valor total, valor pago e saldo;

- Disponibilizar ações rápidas para mudar status;

- Disponibilizar ação rápida para registrar pagamento;

- Disponibilizar histórico de movimentações;

- Exibir alertas quando houver pendências;

- Melhorar mensagens de bloqueio ou restrição;

- Facilitar retorno para a listagem anterior.

### 5.4 Cadastros

As telas de cadastro devem ser simples e orientadas à conclusão da tarefa.

Melhorias recomendadas:

- Indicar campos obrigatórios com clareza;

- Exibir validações próximas ao campo;

- Evitar mensagens genéricas;

- Manter botões de salvar em posição previsível;

- Evitar perda de dados ao navegar acidentalmente;

- Usar máscaras quando aplicável;

- Padronizar layout entre cadastros;

- Melhorar estados de erro e sucesso.

### 5.5 Relatórios

Os relatórios devem ser fáceis de filtrar, interpretar e exportar futuramente.

Melhorias recomendadas:

- Melhorar filtros de período;

- Exibir resumo dos filtros aplicados;

- Exibir estados vazios claros;

- Padronizar cards de totais;

- Melhorar tabelas para leitura operacional;

- Permitir navegação a partir de dados do relatório para a entidade relacionada;

- Garantir formatação consistente de datas, valores e quantidades.

### 5.6 Estoque

As telas de estoque devem facilitar identificação de problemas.

Melhorias recomendadas:

- Destacar estoque baixo;

- Destacar itens sem estoque;

- Melhorar filtros por categoria e criticidade;

- Criar atalho para registrar movimentação;

- Exibir mensagens claras sobre impacto das movimentações;

- Melhorar leitura do histórico de movimentação;

- Permitir acesso rápido a relatórios de estoque.

## 6. Critérios de Aceite

A Fase 9 será considerada concluída quando os seguintes critérios forem atendidos:

- O usuário consegue navegar entre os principais módulos sem se perder.

- As telas principais possuem títulos claros e ações bem posicionadas.

- Os fluxos recorrentes exigem menos cliques do que nas fases anteriores.

- As listagens possuem filtros úteis e consistentes.

- Os filtros principais são preservados na URL sempre que tecnicamente adequado.

- As mensagens de sucesso, erro e validação são claras e orientadas à ação.

- O dashboard oferece atalhos operacionais úteis.

- A listagem de OS permite encontrar rapidamente uma Ordem de Serviço.

- A tela de detalhe da OS concentra as ações principais.

- A consistência visual entre telas foi revisada.

- Estados vazios, loading e erro foram tratados de forma amigável.

- O build da aplicação permanece funcionando.

- Os testes existentes continuam passando.

- Não houve regressão nas regras de negócio já homologadas.

- O usuário final consegue executar os fluxos principais com menor esforço.

## 7. Fora de Escopo

A Fase 9 não deve ter como foco principal:

- Criar novos módulos grandes;

- Alterar profundamente o modelo de dados;

- Reescrever regras financeiras já validadas;

- Criar permissões avançadas;

- Implementar autenticação complexa, salvo se já estiver prevista;

- Criar aplicativo mobile;

- Criar integrações externas;

- Criar emissão fiscal;

- Criar automações financeiras complexas;

- Refatorar toda a arquitetura do projeto sem necessidade.

Caso algum problema estrutural seja encontrado, ele deve ser documentado separadamente para análise em fase futura.

## 8. Roteiro Sugerido de Implementação

### Etapa 1 — Auditoria de Usabilidade

Revisar as principais telas do sistema e registrar pontos de atrito.

Devem ser observados:

- Quantidade de cliques;

- Clareza das ações;

- Campos obrigatórios;

- Mensagens exibidas;

- Estados vazios;

- Navegação entre listagem e detalhe;

- Consistência entre telas;

- Dificuldade para encontrar informações.

Resultado esperado:

- Lista objetiva de melhorias por tela;

- Priorização dos ajustes de maior impacto.

### Etapa 2 — Padronização Visual

Criar ou revisar componentes reutilizáveis para manter consistência.

Componentes candidatos:

- PageHeader;

- EmptyState;

- LoadingState;

- ErrorState;

- StatusBadge;

- MoneyDisplay;

- DateDisplay;

- FilterBar;

- QuickActions;

- ConfirmDialog;

- ActionButton.

Resultado esperado:

- Menor duplicação visual;

- Telas mais uniformes;

- Redução de inconsistências.

### Etapa 3 — Refinamento das Listagens

Melhorar filtros, busca e ações rápidas.

Prioridade:

- Ordens de Serviço;

- Estoque;

- Relatórios;

- Clientes.

Resultado esperado:

- Usuário encontra registros com menos esforço;

- Filtros mais claros;

- Ações recorrentes mais acessíveis.

### Etapa 4 — Refinamento dos Detalhes

Melhorar telas de detalhe, especialmente a OS.

Prioridade:

- Resumo no topo;

- Ações principais visíveis;

- Histórico bem organizado;

- Alertas contextuais;

- Retorno para listagem mantendo filtros.

Resultado esperado:

- Tela de detalhe mais operacional;

- Menos navegação desnecessária.

### Etapa 5 — Revisão de Mensagens

Padronizar textos exibidos ao usuário.

Devem ser revisados:

- Toasts;

- Alertas;

- Erros de formulário;

- Erros de API;

- Confirmações;

- Estados vazios.

Resultado esperado:

- Mensagens mais claras;

- Menos ambiguidade;

- Usuário entende o que aconteceu e o que fazer.

### Etapa 6 — Validação Técnica

Executar validações após as alterações.

Comandos recomendados:

npm run build

npx vitest run

Caso existam testes específicos por módulo, também executar:

npx vitest run src/lib

Resultado esperado:

- Build concluído com sucesso;

- Testes existentes passando;

- Nenhuma regressão funcional identificada.

## 9. Roteiro de Homologação Guiada

A homologação da Fase 9 deve ser feita com foco no uso real do sistema.

Fluxos a validar:

- Abrir o dashboard e identificar rapidamente as ações principais.

- Criar uma nova Ordem de Serviço.

- Localizar a OS recém-criada pela listagem.

- Filtrar OS por status.

- Acessar o detalhe da OS.

- Alterar o status da OS.

- Registrar pagamento.

- Voltar para a listagem mantendo o contexto.

- Consultar alertas de estoque.

- Registrar movimentação de estoque.

- Acessar relatório financeiro com filtro de período.

- Acessar relatório de estoque com filtro.

- Validar mensagens de sucesso.

- Validar mensagens de erro preenchendo campos inválidos.

- Validar estados vazios com filtros sem resultado.

Durante a homologação, devem ser registrados:

- Pontos confusos;

- Cliques desnecessários;

- Mensagens pouco claras;

- Campos difíceis de entender;

- Telas visualmente inconsistentes;

- Fluxos que exigem retorno manual excessivo;

- Sugestões de melhoria para fase futura.

## 10. Indicadores de Sucesso

A Fase 9 deve gerar melhoria perceptível na operação diária.

Indicadores qualitativos:

- O sistema parece mais simples de usar;

- O usuário encontra informações mais rapidamente;

- As ações principais estão mais visíveis;

- As mensagens ajudam em vez de confundir;

- As telas parecem pertencer ao mesmo sistema;

- O fluxo de OS fica mais natural.

Indicadores objetivos sugeridos:

- Redução de cliques para registrar pagamento;

- Redução de cliques para encontrar OS em andamento;

- Redução de cliques para acessar estoque baixo;

- Redução de erros de preenchimento em formulários;

- Menos retornos manuais entre telas;

- Mais ações disponíveis diretamente no contexto correto.

## 11. Riscos e Cuidados

### 11.1 Risco de alterar regra de negócio sem necessidade

Como esta é uma fase de usabilidade, deve-se evitar modificar regras já homologadas.

Mitigação:

- Concentrar mudanças na interface;

- Manter serviços existentes como fonte de verdade;

- Reexecutar testes após cada bloco relevante de alteração.

### 11.2 Risco de poluir a interface com atalhos demais

Atalhos são úteis, mas em excesso podem confundir.

Mitigação:

- Priorizar ações realmente recorrentes;

- Agrupar atalhos por contexto;

- Manter hierarquia visual clara.

### 11.3 Risco de inconsistência entre telas

Melhorias pontuais podem gerar telas visualmente diferentes.

Mitigação:

- Criar componentes reutilizáveis;

- Padronizar nomes, botões, badges e mensagens;

- Revisar telas em conjunto antes da homologação.

### 11.4 Risco de filtros complexos demais

Filtros devem ajudar, não dificultar.

Mitigação:

- Priorizar filtros mais usados;

- Usar valores padrão quando fizer sentido;

- Permitir limpar filtros facilmente;

- Exibir claramente os filtros aplicados.

## 12. Entregáveis da Fase 9

Ao final da fase, devem ser entregues:

- Melhorias aplicadas nas principais telas operacionais;

- Padronização visual básica dos componentes;

- Listagens com filtros e buscas refinadas;

- Mensagens revisadas;

- Atalhos operacionais no dashboard e/ou telas principais;

- Redução de cliques em fluxos prioritários;

- Testes existentes executados;

- Build validado;

- Relatório técnico de fechamento;

- Roteiro de homologação preenchido.

## 13. Recomendação de Priorização

A ordem recomendada de implementação é:

- Dashboard operacional;

- Listagem de Ordens de Serviço;

- Detalhe da Ordem de Serviço;

- Mensagens e validações;

- Filtros de estoque;

- Filtros de relatórios;

- Padronização visual final.

Essa ordem prioriza o maior impacto operacional no menor tempo, atacando primeiro os fluxos mais usados no dia a dia da sapataria.

## 14. Resultado Esperado

Ao concluir a Fase 9, o sistema deve estar mais maduro para uso real.

O usuário deve conseguir operar com mais velocidade, menos dúvida e menos esforço. O sistema deve transmitir mais confiança, clareza e profissionalismo, sem necessariamente adicionar novas funcionalidades complexas.

A Fase 9 representa uma etapa essencial de refinamento: transformar funcionalidades já existentes em uma experiência operacional mais fluida, previsível e eficiente.

## 15. Conclusão Técnica

A Fase 9 deve consolidar a experiência do usuário final sobre a base funcional já construída.

O foco não é expandir o sistema, mas melhorar sua operação. A prioridade deve ser remover atritos, aproximar o sistema da rotina real da sapataria e garantir que os módulos já implementados sejam fáceis de acessar, entender e utilizar.

Com esta fase, o projeto avança de um sistema funcional para um sistema mais confortável, profissional e preparado para homologação operacional contínua.